Umowa

Umowa zawarta w dniu ………………. pomiędzy:

Gminą Miejską Przemyśl – Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przemyślu

ul. Mickiewicza 30 reprezentowanym przez :

1. Dyrektora          – Gretę Ostrowską

2. Gł. Księgowego  – Izabelę Rewer

zwanym Zamawiającym, a

………………………………………………………….

………………………………………………………….

zwanym Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego instalacji zespołu tablic wyników zgodnie ze specyfikacją zawartą w ZAPYTANIU OFERTOWYM.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie modułów, montaż, konfigurację, materiały dodatkowe, testy działania oraz uruchomienie tablic a także przeszkolenie personelu Zamawiającego.

§ 2

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości ………. złotych netto powiększone o podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości, tj. kwotę ……….. złotych brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub wydatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 3

Płatność

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, będzie płatne w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez strony bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy

- Wykonawca wystawi fakturę na :

Nabywca :  Gmina Miejska Przemyśl

Rynek 1,

37-700 Przemyśl

NIP 7952319592,

Odbiorca : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Mickiewicza 30,

37-700 Przemyśl

§ 4

Terminy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie do dnia 16.10.2023

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad w przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Stwierdzenie wad w przedmiocie umowy wstrzymuje jego odbiór do czasu całkowitego usunięcia wad.

§ 5

Zasady kontaktu

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy jest ………………

- Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy jest ………………………………

- Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

- dla Zamawiającego:

adres siedziby; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

- dla Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………

- Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania w formie dokumentowej o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 3, pod rygorem uznania korespondencji przekazanej na ostatnio znany adres stron za skutecznie doręczoną.

§ 6

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy  określonego w § 1 na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego przez strony jako termin na usunięcie wad/usterek,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy –(§7a ust.1)

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy – (§7a ust. 2).

§7a

Odstąpienia od umowy

    - Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości w sytuacjach gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do wykonania robót zgodnie z umową,

- Zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

    - Wykonawca może odstąpić od umowy  w terminie 7 dni od wystąpienia sytuacji gdy:

  - Zamawiający bez podania przyczyn odmawia dokonania odbioru przedmiotu umowy;

  - Zamawiający nie dopuszcza Wykonawcy do obiektów i pomieszczeń w których ma być zrealizowany przedmiot umowy.

    - Strony mogą odstąpić od umowy w sytuacjach wskazanych powyżej w ust. 1 i 2 po wcześniejszym pisemnym wezwaniu drugiej strony do zaprzestania naruszeń, które okazało się bezskuteczne.

§ 8

RODO

- W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pana danych osobowych oraz o przysługujących Panu prawach z tym związanych - ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.

- Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z którą Zamawiający zawarł umowę stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1330) i podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie.

§ 9

Ustalenia końcowe

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie poinformuje pisemnie o tym fakcie Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych na dzień podpisania umowy, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# WYKONAWCA:				                         ZAMAWIAJĄCY: